[bookmark: _Hlk81900034]Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Возведение крытого спортивного зала УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж» по ул.Соборная в аг.Жировичи».
 
План-график работ по проведению ОВОС:
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 31.08.2026 по 01.09.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 31.08.2026 по 30.09.2026

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*
	с ___________ по _________


	Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	
с ___________ по __________


	Подготовка отчета об ОВОС
	с 01.09.2026 по 16.09.2026

	Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	с ___________ по __________


	Проведение общественных обсуждений на территории: 
Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*
	
с 17.09.2026 по 20.11.2026
с ___________ по __________


	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	
с __________ по __________


	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 17.09.2026 по 20.11.2026

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 17.09.2026 по 20.11.2026

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	

с 17.10.2026 по 22.12.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с 17.10.2026 по 22.12.2026

	[bookmark: _Hlk163630174]* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте)



Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации: 
[bookmark: _Hlk91064906][bookmark: _Hlk101261882][bookmark: _Hlk101268193]Заказчик планируемой деятельности: УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж».
Юридический адрес: 231822, Гродненская область, Слонимский район, аг. Жировичи, ул. Соборная, 56. 
Контактный телефон: +375 1562 5 17 26.
[bookmark: _GoBack]Электронная почта: jatka@jatka.by.
[bookmark: _Hlk105587294][bookmark: _Hlk105586776][bookmark: _Hlk224633613][bookmark: _Hlk98465337][bookmark: _Hlk95748700]Проектом предусматривается возведение одноэтажного здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в аг.Жировичи. Предусмотрено подключение здания к инженерным сетям (электроснабжение, теплоснабжение, связь, водоснабжение и канализация). 
[bookmark: _Hlk95492046]Планировочными решениями предусматривается устройство входной зоны с гардеробом, тренерских помещений, спортивного зала, хозяйственной и технической зоны.
Благоустройство прилегающей территории включает устройство твердых дорожных покрытий, озеленение и установка малых архитектурных форм. 
Место строительства определено заданием на проектирование в центральной части аг.Жировичи в районе ул.Тавлая/ул.Молодежная, в границах зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей аг. Жировичи (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 43).
[bookmark: _Hlk81901106][bookmark: _Hlk91075515]Целесообразность осуществления данного проекта состоит в вовлечении в хозяйственную деятельность и благоустройство выделенного земельного участка. 
В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
· вариант 1: реализация проектного решения по возведению здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в районе ул.Тавлая аг.Жировичи с использованием централизованного теплоснабжения для нужд отопления здания; 
· вариант 2: реализация проектного решения по возведению здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в районе ул.Тавлая аг.Жировичи с устройством котельной на биомассе для нужд отопления здания;
· вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.
Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности с использованием централизованного теплоснабжения для нужд отопления здания и получением технических условий в специализированной организации. Подключение проектируемого здания к существующим тепловым сетям позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению со 2-ым альтернативным вариантом на земельном участке, отведенном для осуществления намеченной хозяйственной деятельности. 

