Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Возведение крытого спортивного зала УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж» по ул.Соборная в аг.Жировичи».

План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 31.08.2026 по 01.09.2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 31.08.2026 по 30.09.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | с ___________ по _________ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___________ по __________ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.09.2026 по 16.09.2026 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___________ по __________ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 17.09.2026 по 20.11.2026 с ___________ по __________ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с __________ по __________ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 17.09.2026 по 20.11.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 17.09.2026 по 20.11.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 17.10.2026 по 22.12.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 17.10.2026 по 22.12.2026 |
| * заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) |  |

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж».

Юридический адрес: 231822, Гродненская область, Слонимский район, аг. Жировичи, ул. Соборная, 56.

Контактный телефон: +375 1562 5 17 26.

Электронная почта: jatka@jatka.by.

Проектом предусматривается возведение одноэтажного здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в аг.Жировичи. Предусмотрено подключение здания к инженерным сетям (электроснабжение, теплоснабжение, связь, водоснабжение и канализация).

Планировочными решениями предусматривается устройство входной зоны с гардеробом, тренерских помещений, спортивного зала, хозяйственной и технической зоны.

Благоустройство прилегающей территории включает устройство твердых дорожных покрытий, озеленение и установка малых архитектурных форм.

Место строительства определено заданием на проектирование в центральной части аг.Жировичи в районе ул.Тавлая/ул.Молодежная, в границах зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей аг. Жировичи (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 43).

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в вовлечении в хозяйственную деятельность и благоустройство выделенного земельного участка.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

  - вариант 1: реализация проектного решения по возведению здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в районе ул.Тавлая аг.Жировичи с использованием централизованного теплоснабжения для нужд отопления здания;

  - вариант 2: реализация проектного решения по возведению здания спортивного зала для учащихся аграрно-технического колледжа в районе ул.Тавлая аг.Жировичи с устройством котельной на биомассе для нужд отопления здания;

  - вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности с использованием централизованного теплоснабжения для нужд отопления здания и получением технических условий в специализированной организации. Подключение проектируемого здания к существующим тепловым сетям позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению со 2-ым альтернативным вариантом на земельном участке, отведенном для осуществления намеченной хозяйственной деятельности.