Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Возведение пешеходных дорожек и зон отдыха в урочище Викня в аг. Жировичи»

План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 26.01.2026 по 06.02.2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 07.02.2026 по 11.02.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 29.01.2026 по 16.02.2026 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 11.02.2026 по 13.03.2026 не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.03.2026 по 13.03.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 14.03.2026 по 20.03.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 19.03.2026 по 13.05.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 19.03.2026 по 29.05.2026 |

* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное дочернее унитарное предприятие «УКС Слонимского района» (УП «УКС Слонимского района»).

Юридический (почтовый) адрес: 231800, Гродненская область, Слоним, улица Янки Купалы, 5.

Телефон (факс) +375 1562 6-69-55.

Электронная почта: uks@slonim.gov.by.

На проектируемом участке (земли общего пользования в аг.Жировичи Слонимского района) предусматривается:

1 очередь строительства:

- очистка русла ручья Викня с разравниванием вынутого грунта на прилегающей территории;

- удаление древесно-кустарниковой растительности в рамках расчистки прибрежной территории, включая пятно устраиваемого плоскостного сооружения (пешеходной дорожки);

2 очередь строительства:

- устройство пешеходных дорожек от Свято-Успенский монастыря до часовни с источником протяженностью около 1,3км,

- благоустройство прилегающей к дорожке территории с обеспечением доступности для физически ослабленных лиц;

- устройство уличного освещения;

- обустройство зон отдыха, установку МАФ;

- устройство входной брамы стилизованной (с колоколом) на территорию часовни с источником.

Место строительства определено в северо-восточной части населенного пункта в районе размещения Свято-Успенского монастыря. Согласно регламенту  «Генерального плана аг.Жировичи. Корректировка» УП «Белниипградостроительства», объект 43.16, утвержденный решением Слонимского районного совета депутатов от 28.07.2018 №23 объект размещен:

- в границах зон охраны (зона охраны культурного слоя, зона охраны ландшафта, охранная зона историко-культурной ценности) недвижимой материальной историко-культурной ценности «Ансамбль Свято-Успенского монастыря», шифр 411Г000537 категория 1;

- в водоохранной зоне, прибрежной полосе и в границах русла руч.Викня;

- в зоне парковых территорий с высокими рекреационными нагрузками в зоне охраны ландшафта (ЛР1-ол), в зоне озелененных территорий специального назначения санитарно-защитных зон в зоне охраны ландшафта (ЛРсп-ол).

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в вовлечении в хозяйственную деятельность и благоустройство выделенного земельного участка.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: реализация проектного решения по возведению пешеходных дорожек и зон отдыха в урочище Викня в аг. Жировичи, с благоустройством прилегающей территории, подводом сетей электроснабжения согласно выданным техническим условиям с подключением в обозначенных точках в границах отведенного земельного участка;

- вариант 2: возведение проезжей части, тротуаров с благоустройством прилегающей территории в урочище Викня в аг. Жировичи согласно «Генерального плана аг.Жировичи. Корректировка» УП «Белниипградостроительства», объект 43.16, утвержденный решением Слонимского районного совета депутатов от 28.07.2018 №23;

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности. Устройство благоустроенной пешеходной зоны позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению со 2-ым альтернативным вариантом (при возведение автомобильного проезда), сохранить парковую территорию в качестве рекреационной территории, уменьшить экономические затраты при эксплуатации объекта.