Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

 **«Строительство центра по комплексной утилизации твердых бытовых отходов»**

**в районе ул. Минский Тракт г. Слонима**

***План-график работ по проведению ОВОС***

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 17.09.2024 г. по 20.09.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 25.09.2024 г. по 16.10.2024 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется |
| Подготовка отчёта об ОВОС | с 23.09.2024 г. по 16.10.2024 г |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусь | с 23.10.2024 г. по 21.11.2024 г. |
| затрагиваемым сторон\* | не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\*\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям\*\* | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | ноябрь – декабрь 2024 г.– 1 месяц |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  | декабрь 2024 г. – январь 2025 г.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* – планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия;

\*\* – в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания

***Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантов ее размещения и (или) реализации:***

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: ООО «РУМБ»1.

Юридический адрес: ул. Минина, д.21, кор.2, к.30, 220014, г. Минск, Республика Беларусь.

Адрес электронной почты: rumb.by@mail.ru.

Телефон/факс: +375(17)213-30-74.

Проектом строительства центра по комплексной утилизации твердых бытовых отходов в районе ул. Минский Тракт г. Слонима предполагается организация производства по получению биокомпоста из компостируемой смеси, в том числе из пищевых и растительных отходов, льнокостры и комплексных добавок. В основе технологических решений планируемого к реализации проекта лежит переработка органических отходов с получением биокомпоста ускоренным методом аэробной биоферментации с применением биоферментаторов камерного типа.

При реализации проектных решений предусматривается производство биокомпоста из органических отходов в объеме до 6000 т/год.

Проектируемый объект будет расположен в восточной части г. Слонима в районе ул. Минский Тракт в районе производственной, коммунально-складской застройки на земельном участке в соответствии с актом выбора места размещения земельного участка, утвержденного председателем Слонимского райисполкома от 28.10.2022 г., площадь участка 1,0284 га. Участок до реализации проектируемого объекта свободен от застройки. Участок расположен вне границ природных территорий, подлежащих специальной охране, особо охраняемых природных территорий.

Реализация проектируемого объекта возможна следующими альтернативными вариантами технологических решений, ускоряющих процесс компостирования путем использования минеральных добавок:

- 1 вариант: применение комплексной микроэлементной добавки для интенсификации процесса компостирования, содержащей широкий набор биологически активных микроэлементов для стимуляции микробиологической деятельности микроорганизмов. Длительность компостирования при использовании добавки составит до 5 суток. При высокой эффективности указанной добавки следует отметить и ее недостатки:

- высокая стоимость из-за использования дорогостоящих импортных химикатов реактивной квалификации;

- трудоемкость и длительность дозирования большого числа компонентов, что затрудняет механизацию процесса и использование добавки на практике;

- недостаточная сбалансированность микроэлементов и макроэлементов, низкое содержание в добавке азота, что ограничивает ее применение для интенсификации процесса компостирования (биоферментации) смесей органических отходов с низким содержанием азота;

- не учтена в составе добавки необходимость присутствия таких макроэлементов как фосфор, кальций, алюминий, кремний и др.;

- 2 вариант: применение разработанной ООО «РУМБ» комплексной минеральной добавки, включающей элементы никель, азот, железо, серу, марганец, кобальт, цинк, медь, калий, йод, ванадий, хром, молибден, магний, натрий, мышьяк, селен, бром, рубидий, бор, цезий, кальций, фосфор, хлор, фтор, алюминий, кремний, стронций, свинец, литий, лантан, титан. Снижение стоимости комплексной добавки и трудоемкости ее приготовления достигается за счет использования в качестве источников макро- и микроэлементов местных компонентов природного полиметаллического водного концентрата (ПВК), аммофоса и фосфогипса, которые не относятся к импортным и в достаточном количестве имеются в республике. Длительность компостирования составит до 4 суток;

- 3 вариант: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Для реализации проектных решений принят вариант 2.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проекта будут способствовать выполнению следующих задач:

- создание новых рабочих мест;

- использование отходов региона для получения продукции (биокомпоста).

Основная нагрузка на компоненты природной среды (почвы, растительный мир, животный мир, шумовое воздействие) при реализации проекта будет происходить на стадии строительства объекта при проведении строительно-монтажных работ и работе строительной техники. Основная нагрузка на атмосферный воздух при реализации проекта будет происходить на стадии эксплуатации объекта.

1 – в соответствии с решением единого участника Общества с ограниченной ответственностью «РУМБ-1» (ООО «РУМБ-1») №04/04-2024 от 04.04.2024 г. о реорганизации ООО «РУМБ-1» путем присоединения к ООО «РУМБ», правопреемником ООО «РУМБ-1» является ООО «РУМБ».